**Проєкти, які реалізуються за рахунок міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій на території**

**Сіверської міської ради 2021 року.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва проєкту/ програми** | **Донори**  **проєкту/програми** | **Стисла інформація про проєкт/програму**  (мета, завдання, очікувані результати тощо) | **Сума проєкту/ програми, тис. грн. або валюта проєкту** | **Стан виконання проєкту** | **Стислий опис виконаних робіт** | **Виконавець** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **7** | **8** |
| 1 | Капітальний ремонт першого поверху громадської будівлі за адресою: будинок 8, провулок Заводський, м. Сіверськ, Бахмутський район, Донецька область | Дитячий фонд ЮНІСЕФ | Підвищення якості життя людей, що потребують особливої соціально-медичної, психологічної та реабілітаційної допомоги | 6057,007 (ПКД) | В стадії реалізації. | Проведено демонтаж стін. Виконано монтаж гіпсокартонних стін. Проведені роботи по заміні вікон(13шт.), каналізації та водопроводу. Змінена електропроводка. | Директор КУ «Інклюзивно-ресурсного центру»  Колеснікова С.М. |
| 2. | Заміна вікон в ЗДО «Світля-чок» за адресою: буд.36, вул.Садова, м.Сіверськ, Бахмутський район, Донецька область | Благодійний фонд «Червоний хрест» | Створення комфортних умов для дітей закладу. Готуються документи до проведення тендеру. | Матеріали 18 вікон | Реалізовано |  | Завідуюча ЗДО «Світлячок» Пипенко С.М. |
| 3. | Розробка інвестиційного профілю для Сіверської міської ради. | ПРООН із відновлення та розбудови миру компонент «Місцеве самоврядування та реформа децентралізації влади» | Розробка інвестиційного паспорту для формування позитивного іміджу громади. |  | В стадії реалізації | Проводиться анкетування та підготовка фотоматеріалів для інвестиційного профілю. | Від. економ. розвитку торгівлі та інвест. від. соціального захисту.  Капінус Н.В. |
| 4. | «Згуртовані та об`єднані: «Простір можливостей та спілкування».  Адреса: буд.6 ,  вул.Шкільна,  село Дронівка, Бахмутський район, Донецька область | Програми ООН із відновлення та розбудови миру  **Бюджет участі** на території Сіверської міської ради | Основною метою цьогорічного проекту «Бюджету участі» є створення сприятливого, загально-доступного простору для мешканців всіх вікових категорій та груп населе-ння, що сприяти-ме об`єднанню людей між собою та їх згуртованості | 49 970,00  грн. | Реалізовано |  | Староста Дронівського старостинського округу  Балабухін О.О. |
| 5. | « Створення простору «Територія пізнання та розваг» за адресою: вул. Шкільна б.2, с. Свято – Покровське Бахмутського району Донецькоїобласті | Програми ООН із відновлення та розбудови миру  **Бюджет участі** на території Сіверської міської ради | Передбачається провести ремонт в кімнаті дитячого простору, облаштувати сучасними меблями, настільними іграми та комп’ютерною технікою | 117000 грн | Реалізовано |  | ГО « Збережемо наш край»  Амеліна Ю.С. |
| 6. | «В Серебрянці спорт для всіх від великих до малих!»  Адреса: вул. Вишнева, буд. 61, с.Сере-брянка, Бахмутський район, Донецька область | Програми ООН із відновлення та розбудови миру  **Бюджет участі** на території Сіверської міської ради | Створити умови для сімей із дітьми для якісного відпочинку та розвитку, формувати навички і поведінку про здоровий спосіб життя, організувати умови для здорового відпочинку та дозвілля мешканців села | 36959,00 грн | Реалізовано |  | Староста Серебрянського старостинського округу  Стешенко І.М. |
| 7. | Посилення участі мешканців, вдосконалення роботи Громадської платформи впливу Сіверської ТГ.  буд.8, вул. Центральна, м.Сіверськ, Бахмутський район, Донецька область | ПРООН із відновлення та розбудови миру за технічної підтримки ГО «Взаємодія-Плюс» за фінансування Європейського Союзу та урядів Данії, Швейцарії та Швеції. | Облаштування  конференц зали в приміщені Сівер-ської міської ради. Придбання  меблів та оргтехніки для конференц зали. | Загальна сума  322 000 грн.  Фінансування від ПРООН  280 000 грн.  Власний внесок ОГС  42 000 грн. | Реалізован**о** |  | ГО«Небайдужі мешканці»  Біленко О.В. |
| 8. | IT-Code Club +  Cіверської ОТГ  КЗ «Сіверська бібліотека для дітей»  буд.40, вул.Садова, м.Сіверськ, Бахмутський район, Донецька область | ПРООН із відновлення та розбудови миру за технічної підтримки ГО «Взаємодія-Плюс» за фінансування Європейського Союзу та урядів Данії, Швейцарії та Швеції. | Навчання дітей та підлітків мові програмування  Skreth та Python.  Придбання роботехніки та 3-х вікон. | 155 972,00 грн  Співфінансування 16000,00 грн. | В стадії реалізації |  | ГО «Агенція суспільних ініціатив»  Тимошенко Ю.Г. |
| 9. | ”Ми різні, але ми рівні!”  КЗ “Центр культури та дозвілля”  буд.1-а, пр-кт. Миру, м.Сіверськ, Бахмутський район, Донецька область | Український Жіночій Фонд, Уряд Данії.  Просування прав людини та гендерної через мобілізацію громад задля розширення  можливостей в Луганській та Донецькій області | Проєкт направлений на розширення можливостей для жінок вразливих категорій Сіверської громади шляхом  створення оздо-ровчого спортив-ного фітнес - простору на базі КЗ “Центр культури та дозвілля”  Сіверської міської ради та обладнання його сучасним інвентарем для надання можли-вості займатися фітнесом ген-дерно-вразливим  групам та форму-вання в них від-повідального ставлення до здоров’я, | Загальна сума  120500,00 грн.,  Фінансування від  УЖФ  92500,00 грн.,  Співфінансування 28000,00 грн. | Реалізовано |  | ГО “Пані в громаді”  Гура С. П. |
| 11 | Заміна котла та реконструкція опалення в ФАПі.  буд.65 вул.Вишнева,  с.Серебрянка | Міні ініціативи від УВКБ ООН- Управління Верховного комісара ООН у справах біженців | Придбання котла та матеріалів для ремонту опалення в ФАПі | 70 000 грн | Іде закупівля обладнання |  | Староста Серебрянського старостинського округу  Стешенко І.М. |
| 12 | «Безпечне місто» (встановлення дорожніх знаків на дорогах міста Сіверська | Програми ООН із відновлення та розбудови миру | У межах проєкту планується встановити дорожні знаки відповідно до припису патрульної поліції. | Загальний сума  91 110 грн.  Фінансування від ПРООН  81 110 грн.  Співфінансування 10 000 грн | Завершальна стадія |  | Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури виконкому Сіверської міської ради.  Вороніна Н. В. |
| 13 | «Безпечний рух школярів» (встановлення макетів школярів) | Програми ООН із відновлення та розбудови миру | У межах проєкту планується встановити макети школярів на пішохідному переході біля закладів освіти ЗЗСО №1 (вул. Поштова та вул. Залізнична), та ЗЗСО №3 (вул. Енергетиків). | Загальний сума  72 600 грн.  Фінансування від ПРООН  62 600 грн.  Співфінансування 10 000 грн | Проводиться закупівля обладнання  Завершальна стадія |  | Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури виконкому Сіверської міської ради.  Вороніна Н. В. |
| 14 | Дронівська екологічна ініціатива «Злиття двох річок Сіверського Дінця та Бахмутки». | Програми ООН із відновлення та розбудови миру | Проведення толок, закупка деревини, виготовлення альтанок, лавочок. | 315000 грн | Переміг  Деревина закуплена, йде виготовлення альтанок та лавочок. |  | ГО «Для людей»  Руденко О. А. |
| 15 | «Розбудова спроможності громади у відповідь на пандемію в Україні» | ГО «Інститут миру та порозуміння» | Встановлення гучномовців та облаштування зон відпочинку на території сіверської громади | 162 000 грн | Іде закупівля  обладнання | Проводиться інформаційна робота по вакцинації, формується бюджет проєкту | ГО «Агенція суспільних ініціатив»  Тимошенко Ю.Г.,  ініціативна група. |